“Йўлқурилиш” АЖнинг 2023 йил якуни бўйича

ҲИСОБОТИ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 09.12.2019 йилдаги ПҚ–4545-сон ва Вазирлар Маҳкамасининг 19.10.2021 йилдаги 
650-сон қарорларига мувофиқ “Йўлқурилиш” АЖ таркибига Автомобиль йўллари қўмитасининг 28 та корхонаси берилган.

01.07.2023 йил ҳолатига Жамиятнинг устав капитали 
109,3 млрд сўмни ташкил этиб, номинал қиймати 1 000 сўмдан бўлган 109 346 175 дона акциядан иборат. Акцияларининг давлат пакети Давлат активларини бошқариш агентлиги томонидан бошқарилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 
2021 йил 19 октябрдаги “Йўлқурилиш” АЖ фаолиятини самарали ташкил этиш ҳамда моддий-техник базасини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 650-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида, Жамиятнинг 413,8 млрд сўмлик қўшимча акцияларини чиқариш бўйича қарор лойиҳасини Давлат активларини бошқариш агентлигига киритиш ишлари олиб борилмоқда.

Жамиятнинг асосий фаолияти таркибидаги корхоналар томонидан автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш ишларини белгиланган тартибда амалга оширилишини таъминлаш ҳисобланади.

Бугунги кун ҳолатига Жамиятда 32 нафар ҳамда таркибидаги корхоналарида 2 100 дан ортиқ ходимлар фаолият юритмоқда.

Жамият таркибидаги корхоналар ва буюртмачилар ўртасида 368 та объект бўйича тузилган шартномаларга асосан 2023 йилда 556,5 млрд сўмлик қурилиш-монтаж ишлари режасини амалда 560,1 млрд сўмга (100,6%) бажарилди (2-илова).

Бугунги кунда йўл қурилиш объектларини олиш тендер орқали амалга оширилаётганлиги сабабли, корхоналарни рейтинг кўрсаткичларини ҳамда тендерларда ютиб олиш имкониятини ошириш бўйича кўрилган чораларга асосан республикадаги автомобиль йўллари кўприклар ва йўл ўтказгичларини қуриш таъмирлаш соҳасида 15 та корхонамиз ижобий рейтинг кўрсаткичларига эга бўлиб, соҳадаги 1 960 та пудрат корхоналари ичида 1 та корхонамиз 4-ўринни эгаллаб турибди.

Корхоналар томонидан 2023 йил давомида “Шаффоф қурилиш” орқали ташкил этилган 591,56 млрд сўмлик 243 та тендерларда иштирок этилиб, шундан 141,92 млрд сўмлик 65 та объектлар Жамиятнинг 8 та корхонаси томонидан ютиб олинди (3-илова).

Жамият тизимидаги 28 та корхонадан 7 тасининг молиявий ҳолатини яхшилаш борасида кўрилган чораларга қарамасдан кўп миқдордаги 166,8 млрд сўм кредитор қарздорлиги ҳисобига ҳамда уни қоплаш манбаси мавжуд бўлмаганлиги сабабли ("Қоратаў ИБПИБ" МЧЖ, "Ангрен ИБПИБ" МЧЖ, "Трансйўлкурилиш махсус пудрат" МЧЖ, "Кўприк қуриш участкаси" МЧЖ, "Назарбекавтойўл" МЧЖ, "Махсусйўлқурилиш" МЧЖ, "Қашқадарё ЙҚТ" МЧЖ) банкротлик тамойили юритилмоқда.

Бундан ташқари, корхоналар жамиятга берилишидан олдин пайдо бўлган жуда кўп миқдордаги кредиторлар олдидаги қарздорлиги ҳисобига МИБ идоралари томонидан ҳисоб рақамларига таъқиқ қўйилиб, объект учун ажратилган маблағлар корхоналарнинг эски қарздорлигини қоплаш учун олиб қўйилмоқда ҳамда фаолияти тўхтатилиб, мол-мулклари ва техника воситалари сотиб юборилмоқда.

Жамиятнинг 2023 йил бизнес-режасига кўра, жамиятни сақлаш харажатлари учун таркибидаги корхоналардан ажратма ва дивиденд кўринишида жами 8,8 млрд сўм даромад олиниши белгиланган бўлиб, амалда 9,14 млрд сўм даромад олинган (режага нисбатан 104%га бажарилди).

Шунингдек, жамият томонидан 2023 йил якунига билан 958,7 млн сўм соф фойда олинган (режага нисбатан 101 %га бажарилди).

Жамиятнинг 2023 йил якуни бўйича самарадорликнинг муҳим кўрсаткичи (KPI) режаси 982,0%га бажарилди.

Доимий равишда корхоналарни соҳада рақобатбардош корхоналарга айлантириш ҳамда ходимлар малакасини ошириш чоралари кўриб борилмоқда.

Бошқарув раиси				Р.Ерниязов